Številka: 430-34/2024-2

Datum:  19. 12. 2024

Vsem potencialnim izvajalcem storitev gradbenega nadzora pri izvedbi naslednjega javnega naročila - gradnje: »Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- ZADEVA:    Povabilo k sodelovanju  - Naročilo male vrednosti s pogajanji:

»Izvajanje storitev gradbenega nadzora GOI del na objektu:

Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- 1. Opis predmeta javnega naročila – obseg del - podlage za izdelavo ponudbe:

Naročnik - investitor namerava v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-250/2021-6223-10 z dne 4.2.2022 izvesti GOI dela na objektu »Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza«, kot je predvideno v projektni dokumentaciji (razen črpališče meteorne vode Č1 in Č2, ki sta bila v fazi pogajanj s ponudnikom izločena iz popisa del), ki jo je izdelala firma Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, DGD št. projekta: 651-INF/2020 z dne Avgust 2021 in dopolnitev št. 1 z dne 31.01.2022 ter PZI št. 651-INF/2020, Januar 2020, vse dostopno na spletni strani naročnika https://www.litija.si, pod razdelkom: projekti in investicije.

Predmet ponudbe je gradbeni nadzor za izvedbo vseh gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, čistilne naprave velikosti 1000 PE, NN elektro priključnega voda za črpališča in ČN, pripadajočih črpališč, zunanje ureditve ter rekonstrukcije tangiranih občinskih cest v naselju Kresnice skladno z Gradbenim zakonom. Izvedba obnove javnega vodovoda na tangiranih občinskih cestah je tudi predvidena po gradbenem dovoljenju, vendar se bodo ta dela izvajala v sklopu drugega projekta (razvoj regij) in ni predmet tega JN.

Obseg predvidenih del je razviden iz razpisne dokumentacije za JN »Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza« gradbenega dovoljenja in PZI projekta, št. 651-INF/2020 /izdelal Komunalno podjetje Velenje d.o.o., ki se nahaja na zgoraj navedeni spletni povezavi občine, ter pogojev gradnje za izvajalca del, ostale naloge nadzornika pa so razvidne iz vzorca pogodbe, ki ga parafirate in vrnete.

Rok za izvedbo storitev izvajalca nadzora je predvidoma od meseca januarja 2025 do zaključka del, predvideni čas gradnje: cca 15 mesecev oz. do vključno primopredaje del. Ponudnik mora v ceno vkalkulirati tudi morebitno podaljšanje roka za izvedbo del kot posledico morebitne zakasnitve pri izvedbi GOI del ali zaradi nepredvidenih dogodkov pri gradnji na strani izvajalca ali višje sile.

Izvajalec GOI-del še ni izbran oz. bo gradbena pogodba predvidoma podpisana v mesecu decembru 2024/januarju 2025, v kolikor ne bo zapletov v postopku izbire izvajalca in vloženih morebitnih revizijskih, ipd. zahtevkov.

- 2. Pogoji in merila za izvajanje storitve:

- Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja splošnih pogojev za sodelovanje, ki jih ponudnik vpiše v ESPD obrazec ter Obrazcev in Izjav iz razpisne dokumentacije. Kljub vsemu naj ponudnik k ponudbi priloži potrdilo, iz katerega mora biti razvidna bonitetna ocena ponudnika, ki po pravilih BASEL II ni slabša od SB5.

- ESPD obrazec – Izpolniti in oddati je potrebno ESPD.

- Izjavo – obrazec v razpisni dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo podpiše, če izpolnjujete vse predpisane pogoje.

Posebni pogoji za sodelovanje:

- Izpolnjevanje pogojev za opravljanje nadzornika, skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti,

- Vsaj ena referenca v zadnjih 5 letih za uspešno izvedbo gradbenega nadzora na gradbeno inženirskih  objektih (ceste, kanalizacija, čistilna naprava, vodovod ipd.), za katere je bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje in je znašala investicija v skupni vrednosti minimalno 1.800.000,00 EUR brez DDV,

- Vsaj ena referenca v zadnjih 5 letih za uspešno izvedbo gradbenega nadzora pri gradnji/rekonstrukciji lokalne ceste v min. dolžini 2 km (CC-SI: 21121),

- Vsaj trije pooblaščeni inženirji iz različnih strok (gradbeni, strojni, elektro inštalacije), ki bodo opravljali nadzor, od tega mora biti vsaj eden redno zaposlen za polni delovni čas v poslovnem subjektu, ki se prijavlja na ta razpis, pri čemer mora biti eden od teh tudi vodja nadzora. Pooblaščeni inženirji posamezne stroke morajo izkazovati vsak vsaj 5 let delovnih izkušenj s posameznega področja.

- Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev je edino merilo za izbor:

- »najnižja ponudbena cena«.

- 3. Popolna ponudba:

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR, vsebovati mora vse stroške pri izvedbi del nadzora, tako na terenu, kot administracije, koordinacijskih sestankov, itd. …, v ponudbeni ceni mora biti posebej razviden davek na dodano vrednost.

Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2025.

Ponudbi je potrebno priložiti izjave in druge zahtevane dokumente o izpolnjevanju pogojev.

Zahtevana referenca se izkaže z izpolnjenim referenčnim obrazcem, pri čemer ima naročnik pravico, da v postopku oddaje tega naročila zahteva naknadno predložitev potrjene reference s strani investitorja, ki potrjuje uspešno izvedbo nadzora na objektu oz. gradnji, ki je predmet reference.

V kolikor nadzornik ne razpolaga s pri njem zaposlenim strokovnim kadrom, mora v ponudbi predložiti podatke o drugih strokovnih pooblaščenih osebah, ki bodo sodelovale pri izvedbi nadzora, pri čemer morajo te osebe prav tako izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Gradbeni zakon oziroma Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. S tem strokovnim kadrom (ki ni redno zaposlen pri ponudniku) mora imeti ponudnik sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju za izvedbo predmetne storitve.

V kolikor so posamezni nadzorniki  samostojne pravne osebe morajo predložiti tudi vse izjave in podatke  kot to velja za podizvajalce in skupno ponudbo ter izpolnjevati splošne pogoje po ZJN-3.

Ponudnik mora predložiti tudi parafiran vzorec pogodbe.

- 4. Plačilo storitve:

Rok plačil za opravljena dela znaša 30. dan po prejemu računa, predvidoma v sorazmernem deležu potrjene situacije izvajalca v času izvajanja del, zadnjih 10 % pa po uspešni primopredaji objekta in pridobljenem uporabnem dovoljenju.

- 5. Sklenitev pogodbe:

Naročnik bo izbral ponudnika in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki se zahtevajo po tem razpisu in so potrebni za dobro izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom predvidoma v roku 10 dni od pravnomočne in dokončne odločitve o izbiri ponudnika gradbenega nadzora. Ponudnik za storitev nadzora mora v 8 dneh od dneva prejema pogodbe, naročniku vrniti podpisani izvod pogodbe, sicer se smatra, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe in  izbral drugega naj-ugodnejšega ponudnika.

- 6. Finančna zavarovanja:

- za resnost ponudbe: menica z menično izjavo v višini 3.000,00 EUR

- veljavno zavarovalno polico o projektantskem zavarovanju, skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki mora znašati v minimalni višini 75.000,00 EUR (Ponudnik naj k ponudbi priloži veljavno zavarovalnico polico o projektantskem zavarovanju).

Izvajalec storitev nadzora bo moral predložiti tudi zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti: menica v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV-jem), ki se predloži v roku - ob podpisu pogodbe.

- 7. Ponudba:

- A. JEZIK

- Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki bi bila v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik (uradni prevod). Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

- Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku, če je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa se upošteva uradni slovenski prevod.

- B. DOPUSTNOST PONUDBE

- Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, ki je oddana v pravilno opremljeni kuverti, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- V zvezi z navedenim naročnik posebej opozarja, da bo vse ponudbe, ki jih bo skladno s 86. členom ZJN-3 ocenil kot neobičajno nizke, izločil. Če namreč naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preden bo zavrnil neobičajno nizko ponudbo, od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Ponudbo lahko naročnik zavrne, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, oziroma jo mora zavrniti, če ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.

- C. IZPOLNITEV IN PRIPRAVA PONUDBE

- Celotna ponudbena dokumentacija naj bo natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev in ostalih delov razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati, v kolikor bo to pri pregledu ponudb ugotovljeno, je le - to  lahko razlog za izločitev ponudbe.

- Vse obrazce je treba izpolniti in podpisati ter jih zložiti v vrstnem redu, kot so priloženi razpisni dokumentaciji.

- D. DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE

- Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- E. POPRAVLJANJE NAPAK

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke označiti in podpisati pooblaščenec ponudnika.

- D. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE

- Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

- Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti.

- Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

- Vsa morebitna obvestila v zvezi z zahtevanimi dopolnitvami ponudbe, vključno s pozivom ponudniku za dopolnitev ponudbe, kot tudi vso ostalo komunikacijo  - sporočanje bo naročnik posredoval po elektronski poti (preko spletnega naslova https://ejn.gov.si/eJN2 ali (v primeru, da posredovanje preko portala na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 ne bo možno) na elektronski naslov kontaktne osebe (pooblaščene osebe navedene v ponudbi), navedene v ponudbenem obrazcu iz te razpisne dokumentacije).

- E. NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

- Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- -	v primeru, če se bo pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- -	če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členov ZJN-3.

- F. VARIANTNE PONUDBE

- Variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane.

- G. PONUDBENA CENA

- Cena mora biti fiksna za celotno trajanje pogodbe.

- 8. Posredovanje ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se odda na Portal e-JN, tako da ponudnik izpolni Obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 08. 01. 2025 do 09.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik bo izvedel postopek NMV s pogajanji – predvidoma 1 krog.

Predvideni protokol pogajanj: v pogajanja za znižanje ponudbene cene bodo pozvani vsi ponudniki, ki so v e-JN oddali popolno ponudbo in so hkrati pravočasno oddali menično izjavo z menico za Resnost ponudbe. Če ponudnik ne bo v roku, ki bo določen za oddajo ponudb v pogajanjih, oddal nižje ponudbene cene ali pa ne bo oddal nove ponudbe, se upošteva zadnja njegova oddana ponudbena cena.

Menično Izjavo in menico za Resnost ponudbe se dostavi v zaprti in pravilno označeni kuverti naročniku na naslednji način:

- prinese osebno:  Občina Litija, soba 43, tajništvo Občine Litija

- pošlje po pošti, priporočeno: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,

pri čemer se na sprednji strani kuverte napiše naslov naročnika in oznaka: NE ODPIRAJ – Menica za resnost ponudbe: »Gradbeni nadzor za izvedbo GOI del za objekt: Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«, na hrbtni strani kuverte pa mora biti napisan natančen naziv in naslov ponudnika.

V kuverti morata biti priložena in izpolnjena menična izjava in podpisana menica.

Če je ponudnik ne bo predložil pravočasno, naročnik take ponudbe ne bo upošteval in jo bo neodprto po pošti vrnil ponudniku.

Obravnavali bomo le ponudbe (in kuverte z menico za resnost ponudbe), ki bodo prispele na naročnikov naslov:

do vključno, srede: 08.01.2025 do 09.00 ure (prejemna teorija).

- 8. Dodatne informacije:

Pristojna oseba za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb v imenu naročnika: Mario Japić, tel: 01/896 34 65 ali 051/44 34 12.

Vprašanja ponudnikov v zvezi z izvedbo storitev del nadzora se postavljajo na Portal P-JN do 06.01.2025 do 08.00 ure, naročnik bo nanje odgovoril do vključno 06.01.2025.

- 9. Pravice naročnika, pregled ponudb in odločitev o oddaji naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe za predmetno storitev z nobenim ponudnikom v primeru previsokih cen ali neustreznosti ponudb. Prav tako si naročnik pridržuje pravico do manjših sprememb oz. dopolnitev v predloženem vzorcu pogodbe.

PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilu ponujene cene od najnižje proti najvišji. Za ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno, bo nato naročnik v primeru, če bo podvomil o resničnosti ponudnikovih izjav, preveril, ali obstajajo razlogi za njegovo izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ga po elektronski poti (preko spletnega naslova https://ejn.gov.si/eJN2 ali po elektronski pošti)  pozval k predložitvi dokazil, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Za ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za njegovo izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ga v primeru, če bo podvomil o resničnosti ponudnikovih izjav, pozval k predložitvi dokazil, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

V kolikor se bo v postopku preverjanja morebitnih razlogov za izključitev in dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev ugotovilo, da ta ponudnik teh ne izpolnjuje ali pa obstajajo razlogi za njegovo izključitev, se bo kot najugodnejši ponudnik smatral ponudnik, ki je ponudil naslednjo najnižjo ceno, itn. vse do ponudnika, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje.

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik v skladu z desetim odstavkom  90. člena ZJN-3 odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- Vabljeni k sodelovanju, naprošamo vas, da podate vašo ponudbo.

| Pripravil: | Župan Občine Litija |
| --- | --- |
| skrbnik proračunske postavke | Franci ROKAVEC |

Mario Japić

Priloge:

- Izjave o sprejemanju pogojev iz ZJN in o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje

- Izjava o izpolnjevanju strokovnih pogojev in licenc nadzornika

- Izjava POOBLASTILO  ZA  PRIDOBIVANJE PODATKOV

- Obrazec OBVEZNA REFERENCA

- Obrazec PONUDBENI PREDRAČUN

- Vzorec pogodbe med naročnikom in nadzornikom del

- Obrazec MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vsa ostala projektna dokumentacija, projektantski popis in obseg del za izgradnjo objekta, gradbeno dovoljenje ter pogoji za izvedbo je objavljena na spletni strani naročnika na spletnem naslovu: https://www.litija.si. v razdelku Projekti in investicije: Celotna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice -1. faza.

Izjava: 1

- IZJAVA

o izpolnjevanju splošnih pogojev ponudnika iz ZJN – 3

- Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija

- Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št.: 430 - 34 / 2024, povabilo z dne: 19.12.2024,

- Predmet javnega naročila:

»Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- PONUDNIK:

………………………………………………………..........................................................................

( točen naziv in naslov ponudnika)

1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz 75.čl.ZJN-3:

2.    Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.

3.    Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku.

4.    Nismo (ne ponudnik, niti ne zakoniti zastopnik ponudnika – velja za pravne osebe) pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku in sicer hudodelsko združenje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje podkupnin, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.

5.     Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

6.     Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

7.   Smo finančno in poslovno sposobni in imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

8.    Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri za izvedbo JN.

9.    Za izvedbo predmetnega JN imamo potrebne izkušnje in izpolnjujemo zahtevane reference.

10. Izjavljamo, da imamo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za škodo pri _____________ v znesku____________________ (priloga).

Vsi navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih za namen tega postopka naročnik lahko preveri iz uradnih evidenc. Podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, bomo na naročnikovo zahtevo dokazali s predložitvijo ustreznih originalnih dokazil.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo pogoje tega javnega naročila.

- Odgovorna oseba ponudnika

zakoniti zastopnik:

_____________________

Kraj in datum:

Žig in podpis:

________________________

Izjava:2

- IZJAVA

o izpolnjevanju strokovnih pogojev in licenc nadzornika

- Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija

- Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št. 430 - 34 / 2024 - povabilo z dne: 19.12.2024,

- Predmet javnega naročila:

»Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- PONUDNIK:

…………………………………………………….............................................................................

( točen naziv in naslov ponudnika)

SEZNAM NADZORNIKOV:

Predmetne storitve nadzora bodo opravljali naslednji nadzorniki (ime in priimek):

- Za gradbena dela: ___________________________________

Strokovni naziv _______________________ , št. ZAPS/IZS _______________

- Za strojno instalacije: ________________________________

Strokovni naziv ________________________ , št. ZAPS/IZS _______________

- Za elektro instalacije: _________________________________

Strokovni naziv ____________________ , št. ZAPS/IZS _______________

Situacije in račune izvajalca GOI del izvajalca bo potrjeval vodja nadzora (ime in priimek)

________________________________

Odgovorna oseba ponudnika

zakoniti zastopnik

_____________________

Kraj in datum:

Žig in podpis:

________________________

Priloga: izpolnjevanje pogojev nadzornikov IZS, ZAPS

Opomba: priložiti pogodbo o sodelovanju ali dokazilo o zaposlitvi pri ponudniku

Opomba: za vse navedene nadzornike priložiti potrdilo o vpisu v Arhitekturni zbornici Slovenije oz. Inženirski zbornici Slovenije

Izjava: 3

»POOBLASTILO  ZA  PRIDOBIVANJE PODATKOV«

- PONUDNIK:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( točen naziv in naslov ponudnika)

- IZJAVA IN POOBLASTILO  ZA PREVERJANJE  PONUDNIKOVEGA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

- (velja tudi za eventuelne podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi)

Pravna oseba: ………………………………………………………………

- Odg.oseba/Zakoniti zastopnik: …………………………………………….

- EMŠO: …………………………………………………………

- Datum in kraj rojstva: ………………………………………….

- Naslov bivališča: ……………………………………………….

- Državljanstvo: ………………………………………………….

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

hudodelsko združenje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje podkupnin, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik, pooblaščam naročnika - Občino Litija, da za namen preverjanja osnovnih sposobnosti pravne osebe in zakonitega zastopnika ponudnika v okviru postopka oddaje JN:

»Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

številka zadeve: …………………... z dne: ……….……………

pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Kraj in datum:                                                                                   Ime in Priimek zakonitega zastopnika:

____________________                                                                  ________________________________

Žig in podpis:

________________________________

- OBVEZNA REFERENCA

- Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija

- Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št. 430 - 34 / 2024, povabilo z dne: 18.12.2024,

- Predmet javnega naročila:

»Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- PONUDNIK:

…………………………………………………….............................................................................

( točen naziv in naslov ponudnika)

IZJAVLJAMO, da smo v minulih petih letih izvajali storitve gradbenega nadzora na naslednjih objektih in pri naslednjih naročnikih:

| Objekt - naslov, lokacija ________________________ Gradbeno inženirski objekti / Drugo____ | Naročnik - uraden naziv in sedež | Ime in Priimek odg. osebe naročnika ter kontaktni podatki (telefon, e mail) | Vrednost investicije v EUR brez DDV | Vrednost pogodbe za nadzor v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objekt izdano gradbeno dovoljenje, štev: __________________ z dne: _____________ od :__________________ Za objekt izdano uporabno dovoljenje, štev: __________________ z dne: _____________ od:__________________ |  |  |  |  |
| Potrdilo reference naročnika (zahteva naročnik naknadno, zaželjena pa je potrjena predložitev podpisane reference hkrati s prijavo na razpis) _____________________________________________ (naziv in sedež) kot naročnik / investitor GOI - del , potrjujemo, da je storitve gradbenega nadzora strokovno in uspešno opravil/a: __________________________________________________________ (ime in priimek, firma) in ga/jo priporočamo za tovrstno delo. |  |  | Kraj in datum: | Naročnik: ime in priimek : ______________ Telefon: ______________ žig in podpis odgovorne osebe naročnika: |

Opomba: Ponudniku, ki je opravljal storitve nadzora v zadnjih 5 letih za gradbene projekte v Občini Litija, ni potrebno potrjevati referenc s strani referenčnega naročnika, mora pa kljub temu izpolniti in priložiti ta obrazec kot pogoj za sodelovanje na tem javnem razpisu. Potrdilo reference naročnika lahko zahteva naročnik naknadno. Ponudnik lahko predloži tudi po obliki drugačno, a vsebinsko ustrezno referenco, iz katere so razvidni vsi zgoraj zahtevani podatki in dokazila o referenčnem delu. V kolikor podatki o objektu ne bodo jasno razvidni, bo naročnik zahteval predložitev kopije izdanih dokumentov za izdano gradbeno in uporabno dovoljenje.

- Odgovorna oseba ponudnika

zakoniti zastopnik:

_____________________

Opomba:

Obrazec po potrebi kopirati ali dopolniti                                                                                    žig in podpis:

»PONUDBENI  PREDRAČUN«

- Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija

- Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št. 430 - 34 / 2024, povabilo z dne: 20.12.2024,

- Predmet javnega naročila:

» Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1. faza«

- PONUDNIK:

…………………………………………………….............................................................................

( točen naziv in naslov ponudnika)

………………………………………………………………………………………………………...

( ime in priimek zakonitega zastopnika)

……………………………………………………………………………………………………………………

(ime in priimek pooblaščene osebe za podpis pogodbe)

Tel/gsm:………………………………………… in  e:pošta………………………………………………………

(kontakt:  telefonska številka in  e - pošta)

- ID št za DDV: _______________________  MŠ:  ______________________

- TRR : _____________________________________________________  pri banki:___________________

- Naša ponudba / predračun - številka: ________________________________

Zadeva:  »Storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza«

- CENA: ………………………………………………………..

- POPUST: ………………………………………………………

- DDV: ……………………………………………………………

- CENA SKUPAJ (s popustom in z DDV): ………………………………………………………………….

z besedami: ………………………………………………………………………eurov  in ………… centov

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji in predmetnim obsegom storitev za katere smo podali ceno.

- Ponudnik

Kraj in datum:                                                                                   Ime in Priimek zakonitega zastopnika:

____________________                                                                  ________________________________

Žig in podpis:

________________________________

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

(Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

___________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:                                                                                  Ime in Priimek zakonitega zastopnika:

____________________                                                                  ________________________________

Žig in podpis:

________________________________

»VZOREC POGODBE«

OBČINA LITIJA, Jerebova 14, 1270 LITIJA, ki jo zastopa župan Franci Rokavec,

matična številka: 5874246000, davčna številka:18369529, (v nadaljevanju: naročnik),

in

…………………………………………………………………………………………

matična številka: _____________  davčna št:________________ , TRR: _____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta na podlagi izvedenega javnega naročila/zbiranja ponudb za  »Izvajanje storitev gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza«, št: 430 - 34 / 2024, povabilo z dne: 20.12.2024, in ponudbe izvajalca št.: _________, z dne: _____________

P O G O D B O

za  »Izvajanje storitev nadzora GOI - del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza«

- PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo:

Strokovni nadzor pri izvedbi GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza,

in sicer po ponudbi št.: ………….   z dne …………….., ki je skupaj z izjavami in drugo dokumentacijo izvajalca, priloženo k vlogi na razpis, sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo storitve opravljene v skladu s predpisi in zakonodajo, ki velja za področje graditve tovrstnih objektov ter v gospodarsko in ekonomsko v korist naročnika.

Dela na gradbišču se bodo vršila v kraju Kresnice, občina Litija, na zemljišču s parc.št: vse v k.o. Kresnice v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-250/2021-6223-10 z dne 04. 02. 2022, ki je postalo pravnomočno dne 21.02.2022.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vestno, odgovorno in strokovno pravilno opravil naslednje storitve:

- pregled izdelane projektne dokumentacije in eventuelne tehnične uskladitve v praksi,

- uvedba izvajalca v delo ter predaja projektne in tehnične dokumentacije,

- tolmačenje načrtov in projektnih rešitev v sodelovanju s projektanti posameznih del,

- nadzor in kontrola kvalitete  in količine izvršenih del, gradbene knjige in dnevnikov,

- pregledovanje in podpisovanje mesečnih situacij izvajalca ter priprava in podpis obračunske situacije,

- tekoči nadzor izvajanja gradnje po tehnični dokumentaciji in s projektantskim popisom,

- nadzor nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in opremo,

- organizacija tekočih sestankov na gradbišču v skladu z napredovanjem del in tekoče informiranje naročnika o poteku gradnje,

- nadzor uporabe predpisov,

- priprava dodatnih strokovnih poročil in analiz cen v primeru nepredvidenih dogodkov,

- skrb za upoštevanje dogovorjenih rokov izgradnje po terminskem planu izvajalca,

- organizacija odprave ugotovljenih napak ter nadzor nad odpravo pomanjkljivosti GOI del,

- organizacija primopredaje del in sodelovanje pri tehničnem pregledu,

- izvedba kvalitetnega pregleda, končnega obračuna in pri pridobitvi uporabnega dovoljenja,

- priprava zaključne izjave o poravnanih medsebojnih obveznostih med investitorjem in izvajalcem del,

- predaja kompletne dokumentacije v zvezi z izvedenimi deli, ter

- eventuelne  druge storitve, ki zadevajo gradbeni nadzor pri zastopanju interesov naročnika.

Pogodbeno delo bo izvedeno na osnovi:

- pogojev naročnika, s katerimi se izvajalec strinja, kar jamči s podpisom te pogodbe,

- ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ____________.

Storitve gradbenega nadzora GOI del pri Celostni infrastrukturni ureditvi naselja Kresnice-1.faza bodo opravljali naslednji nadzorniki (ime in priimek, strokovni naziv, ID št. nadzornika)

- za gradbena dela: __________________________________

- za strojne inštalacije: _______________________________

- za elektro inštalacije: _______________________________

ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, potrebne izkušnje in izpolnjujejo pogoje za opravljanje nadzornih del.

Izvajalec pod materialno odgovornostjo zagotavlja, da bo v celoti zadostil naslednjim zahtevam:

- redna prisotnost na objektu in opravljanje vseh del v skladu z določili GZ-1 (redno tedensko in po potrebi dnevno preverjanje stanja na gradbišču),

- obveščanje predstavnika investitorja o problematiki izvedbe del,

- kontrola izvajanja zakonskih in podzakonskih določil, ki zavezujejo izvajalca del,

- sodelovanje pri reševanju problematik pri izvedbi del,

- spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti ter ostalih določil pogodbe, sklenjene med naročnikom in izvajalcem gradbenih del, in tedensko poročanje investitorju o napredovanju del v obliki zapisnikov oziroma opravljenih sestankov na terenu,

- svetovati naročniku tekom izvedbe del v zvezi z vsemi problemi, ki se pojavljajo med izvajanjem del, pri čemer je dolžan upoštevati predvsem kriterije ekonomičnosti in funkcionalnosti objekta.

Izvajalec nadzora je dolžan sodelovati na sestankih, ki jih po potrebi sklicuje projektant ali naročnik tekom izvedbe del, da strokovno obrazloži rešitve in detajle, ki so vezani na predmet izgradnje objekta in te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz te pogodbe izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in po pravilih stroke ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in področje nadzora gradenj, ter v korist naročnika.

Izvajalec nadzora jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora po tej pogodbi, in sicer v skladu z določili Zakona o graditvi objektov.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo tekom izvajanja storitev:

- izročil izvajalcu oz. nadzornikom vse relevantne informacije o gradnji ter projektno tehnično dokumentacijo,

- zagotovil projektantski nadzor in pojasnila projektantov v nepredvidenih situacijah ali v nasprotju med projektno dokumentacijo in  gradnjo,

- zagotavljal tekoče sodelovanje in druge potrebne aktivnosti za izvedbo pogodbene storitve,

- tekoče obveščal izvajalca nadzora o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- zagotovil pravočasno plačilo izvršenih del po določilih te pogodbe.

- POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.: ______________ z dne ______________, in znaša skupaj z DDV:

__________________________________________

(z besedami: ……………………………………………… evrov in   ……centov)

V ponudbeni ceni so vključeni vsi stroški za izvedbo :

- storitev nadzora nad GOI deli ter

- vseh potrebnih postopkov za uspešno primopredajo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Cena je fiksna do dokončanja del oz. izvedbe vseh pogodbenih obveznosti (izvajanja strokovnega nadzora) in se ne spreminja ne glede na morebitna dodatna dela ali podaljšanja roka izvedbe del. Navedeno pomeni, da je v ceni iz prvega odstavka tega člena vkalkulirano tudi morebitno podaljšanje roka za izvedbo del kot posledica morebitne zakasnitve pri izvedbi gradbeno-obrtniških del.

Cena iz prvega odstavka tega člena ostaja fiksna tudi ob morebitnem dvigu stopnje davka na dodano vrednost, kar pomeni, da strošek dviga davčne stopnje v celoti prevzame izvajalec iz te pogodbe.

Sredstva ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Litija za leto 2024 in 2025 na proračunski postavki:  1538 Kanalizacija Kresnice in v načrtu razvojnih projektov za obdobje 2024 – 2026 projekt številka: OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice

- člen

Naročnik bo pogodbeno vrednost del plačal na transakcijski račun izvajalca, številka: ……………………………….. ki je odprt pri banki:…………….. .. 30. dan od datuma prejetja računa za opravljeno storitev,

in sicer po naslednji dinamiki:

- v znesku do  90% pogodbene cene , to je _________ EUR po uspešni primopredaji del in odpravi vseh pomanjkljivosti povezane z gradnjo,

- v znesku preostalih 10 %, to je ___________EUR pa po podpisu končnega obračuna in uspešni pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Plačila za opravljena pogodbena dela se ne izvedejo, če niso opravljena v zahtevani kvaliteti in obsegu, ki se zahteva v tej pogodbi oz. veljajo po predpisih za tovrstna dela in storitve.

Izvajalec nadzora nosi objektivno odgovornost in odgovarja za storjene strokovne napake pri gradnji oz. izvedbi posameznih del, za kar daje svoje jamstvo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del - menico in menično izjavo v višini 10 % osnovne pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša: _______________ EUR, ki jo naročnik lahko unovči še za obdobje: »datum pridobitve uporabnega dovoljenja + 1 leto dni«, če se napaka izkaže kot posledica pomanjkljivega ali nevestnega strokovnega dela izvajalca nadzora.

- POGODBENI ROKI, PENALI

- člen

Pogodbenika sta se dogovorila, da bo izvajalec pričel z izvajanjem del in storitev nadzora takoj po podpisu gradbene pogodbe z izvajalcem GOI del in jih opravljal skladno z napredovanjem del,  predvidoma v času 18 mesecev, od meseca ______________ do meseca ____________ oz. glede na terminski plan izvajalca GOI del in do primopredaje objekta.

V kolikor pride do časovnega podaljšanja investicije s strani izvajalca GO del ali višje sile, se pogodbena cena storitev nadzora ne spremeni.

- člen

Če izvajalec storitev nadzora, po lastni krivdi, zamuja s predvidenimi roki določenimi v gradbeni pogodbi za pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij (ki so določena v pogodbi z izvajalcem GOI del), je naročniku dolžan povrniti finančno in materialno škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku, za kar se lahko unovči menica iz 5. člena te pogodbe.

Druga škoda, ki bi naročniku nastala zaradi malomarnega ali neodgovornega dela izvajalca, se določi in obračuna posebej na podlagi Obligacijskega zakonika.

- OSTALE  DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik - brez da bi izvajalec od njega lahko terjal odškodnino za škodo, ki bi mu s tem nastala - odstopi od te pogodbe, če:

- izvajalec ne izvaja storitev skladno s to pogodbo,

- izvajalec storitev ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke ali

- izvajalec ne izvaja storitev kot dober strokovnjak in v korist naročnika.

V kolikor izvajalec zamuja pri pregledovanju situacij – za več kot 10 dni in ne izvrši pogodbenih del v roku, predvidenem s to pogodbo in gradbeno pogodbo, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 100 EUR za vsak dan zakasnitve, praviloma pa ne več kot 10% pogodbene vrednosti (z DDV) po tej pogodbi.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki mu je bila povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov, in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenega predmeta te pogodbe. Pravico do tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da dokumentacija, ki nastane med izvajanjem storitev nadzora (zapisniki, mnenja, stroškovne analize, ipd.) kot predmet te pogodbe in ki je lahko v tiskani ali elektronski obliki, z izročitvijo naročniku postane naročnikova last.

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika za koordinacijo po tej pogodbi je__________________, pooblaščeni predstavnik izvajalca in odgovorni vodja storitev nadzora po tej pogodbi pa je___________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedene predstavnike, brez da bi bilo za to potrebno skleniti aneks k tej pogodbi (je pa potrebno o tem pisno seznaniti nasprotno stranko).

- člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le v pisni obliki, predlagata pa jih lahko obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bosta uspeli rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je v primeru predhodno naštetih  ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj,  nična.

- SOCIALNA KLAVZULA

13. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

•	plačilom za delo,

•	delovnim časom,

•	počitki,

•	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

•	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

15. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in veljavna pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če izvajalec v 5 dneh po podpisu pogodbe naročniku ne predloži zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe. V kolikor v tem roku izvajalec ne predloži predmetnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

Šifra zadeve: 430-34/2024                                                                                    Ponudnikova ref. številka:

Datum:  _______________                                                                                              ……………

Datum: _____________

NAROČNIK:                                                                                           IZVAJALEC:

- Občina Litija

Župan: Franci Rokavec                                                                        ----------------------------

…………………….                                                                            …………………….

- Opomba: naročnik si pridržuje pravico do manjših popravkov v priloženem vzorcu pogodbe.

Parafiranje ponudnika:

(da se strinja z vsebino pogodbe)

žig in podpis:__________________________________

- Izjava: 4

- IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA:

»Izvajanje storitev gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza«

Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14 1270 Litija

zveza - številka: 430 - 34 / 2024, povabilo z dne: 20.12.2024,

- Ponudnik: _____________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika - Občine Litija glede predmeta tega javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del;

- da razpolagamo z ustreznim strokovnim kadrom za izvedbo predmetnih storitev;

- da ne bomo zahtevali dodatnih plačil za opravljanje naših storitev nadzora, če se bo čas gradnje eventuelno podaljšal iz razlogov, ki niso bili na strani naročnika;

- da smo pri izdelavi naše ponudbe pregledali projekt in vso razpoložljivo dokumentacijo in da ne bomo zahtevali dodatnih plačil za izvedbo naših storitev iz naslova nepredvidenih okoliščin pri izvedbi del;

- da so podatki, ki so podani v naši ponudbi resnični in točni ter zanje prevzemamo polno odgovornost;

- da soglašamo, da naročnik lahko naknadno pri ustreznih državnih organih in strokovnih evidencah preverja našo poslovno sposobnost in strokovno usposobljenost pri drugih naročnikih;

- da sprejemamo na znanje dejstvo, da brez pravočasno predložene menice in menične izjave za Resnost ponudbe, naša ponudba ne bo odprta in obravnavana;

- da bomo hkrati ob podpisu pogodbe predložili ustrezno menico z menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo del, ki velja za obdobje: »datum pridobitve uporabnega dovoljenja +1 leto«, ki nas bremeni za 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), če se napaka izkaže kot posledica pomanjkljivega ali nevestnega strokovnega dela pri nadzoru GOI del izvajalca.

Kraj in datum:                                                                           Ime in Priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

____________________                                                                 _________________________________

Žig in podpis:

________________________________

Menična Izjava

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija

Zveza - številka: 430 - 34/ 2024, povabilo z dne: 20.12.2024, storitve gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza

Ponudnik (ime in sedež ponudnika):

____________________________________________________________________

V zvezi z našo ponudbo št. …………………… z dne ……………… vam izročamo eno (1) bianco menico za zavarovanje resnosti naše ponudbe za javno naročilo Izvedba storitev gradbenega nadzora GOI del na objektu Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice-1.faza

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje (zakoniti zastopnik ponudnika):

…………………………                    ……………………………

(ime in priimek)                                    (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

-	umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali

-	podamo v ponudbi lažne podatke ali

-	zavrnemo sklenitev pogodbe ali

-	v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in ob sklenitvi pogodbe ne

priložimo finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo predmetne storitve nadzora,

pooblaščamo Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,

da lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico

vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri banki

……………………………………………………………….. .……………………………………........

ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, da  predloži navedeno menico na unovčenje ter nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek:

= 3.000, 00 EUR  (tri tisoč eurov in 00/100 centov)

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam za unovčenje menice v breme denarnih sredstev iz naslednjih naših transakcijskih računov:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

V primeru kateregakoli drugega našega računa, ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ime in priimek:

___________________

(kraj, datum) 				žig                                _____________________

(podpis odgovorne osebe)

…………………….

Obvezna priloga: podpisana menica

Opomba: Predložiti in oddati v kuverti v skladu z navodili.

| Pripravil: Mario Japić | Župan Občine Litija Franci Rokavec |
| --- | --- |

Vročiti:

- članom komisije – po elektronski pošti

- spis