# POSTOPEK PRIPRAVE OPPN po ZUreP-3 in ZKZ

**ZAČETNE AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO OPN**

**SKLEP O PRIPRAVI OPPN**

(županja)

+ Mnenje ZRSVN

+ Mnenje ministrstva za CPVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIPRAVA OSNUTKA OPPN** | | |
|  | na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPPN, hierarhičnimi prostorskimi akti, DPR, smernicami in usmeritvami NUP, strokovnimi podlagami, predlogi javnosti  Vključitev javnosti po pogojih iz 121. čl. ZUreP-3 |  |
|  | **Podrobnejše usmeritve NUP, vloge poslane …**  **[30 dni]** |  |

|  |
| --- |
| Ocena stanja in prihodnjih potreb v prostoru  Priprava gradiva za pridobitev mnenja ZRSVN in o CPVO |
| **Mnenje ZRSVN o vplivih na varovana območja in** |
| **obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti: CPVO NE**  **[3563-0116/2025-2, z dne 21. 3. 2025]** |
| **Mnenje ministrstva za CPVO o obveznosti izvedbe: CPVO NE**  po pogojih iz 128. čl. ZUreP-3  **[ni potrebno]** |
| **Sklep o pripravi OPPN, Ur. list RS, št. 20/2025** |

**OSNUTEK OPPN**

Tehnični pregled MNVP **[7 dni]** > Objava v PIS**\***

**DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN**

Tehnični pregled MNVP **[7 dni]** > Objava v PIS**\***

**Mnenja NUP [30 dni]**

\*Objava tudi na spletni strani občine

**Preučitev pripomb javnosti in priprava predloga stališč**

**glede načina njihovega upoštevanja**

**Seznanitev NUP in pridobitev stališča glede upoštevanja posamezne pripombe [15 dni]** Usklajevanje interesov

**Sklep občine o potrditvi predloga stališč do pripomb**

**JAVNA OBJAVA JAVNA OBRAVNAVA**

**zbiranje pripomb javnosti**

+ Razkritje morebitnega nasprotja interesov **[min 30 dni]**

**PREDLOG OPPN**

+ Sklep o potrditvi stališč do pripomb javnosti

**[min 15 dni]**

**Dopolnitev mnenja NUP [30 dni]**

Tehnični pregled MNVP **[7 dni]** > Objava v PIS**\***

**ODLOK O OPPN**

**SPREJEM OPPN**

**na občinskem svetu**

Tehnični pregled MNVP **[7 dni]**

**RAZREŠITVE NASPROTJA JAVNIH INTERESOV**

če negativno mnenje NUP: odločitev in pobuda občinskega sveta za izpeljavo postopka na podlagi 20. čl. ZUreP-3 / 101.c čl. ZON

**Sklep Vlade o razrešitvi nasprotja jav. interesov [90 dni]**

Objava v uradnem glasilu (tekstualni del)

Objava v PIS**\***(graﬁčni del + spremljajoče gradivo)

**\*** do vzpostavitve PIS objava v skladu s 318. čl. ZUreP-3 na spletni strani MNVP|